# SPRINT PLANNING

# Dự án: Hệ thống quản lý phòng Gym (Web Application)

# SPRINT PLANNING – SP-01

| Mã sprint | SP-01 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 17/09/2026 |
| Thời gian kết thúc | 30/09/2026 |

## 1. Mục tiêu Sprint

- Xây dựng nền tảng hệ thống và cơ sở dữ liệu: Hoàn thiện chức năng phân quyền, đăng nhập, quản lý thông tin cốt lõi bao gồm danh mục Gói tập, Hội viên và Trang thiết bị phòng tập cho Admin.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Phân quyền và Đăng nhập/Đăng xuất (Admin, Lễ tân, Hội viên) | Cao | 5 | Lê Lữ Hoài Trọng | To Do |
| US-02 | Quản lý danh mục Gói tập (Tạo, Sửa, Xóa, Thiết lập giá/hạn) | Cao | 5 | Nguyễn Duy Thiện | To Do |
| US-03 | Quản lý thông tin Hội viên (Tạo, Chỉnh sửa hồ sơ cơ bản) | Cao | 5 | Lê Lữ Hoài Trọng | To Do |
| US-04 | Quản lý Trang thiết bị (Tạo, Cập nhật trạng thái bảo trì) | Trung bình | 3 | Nguyễn Duy Thiện | To Do |
| US-05 | Tìm kiếm & Lọc Gói tập/Hội viên | Thấp | 2 | Nguyễn Duy Thiện | To Do |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế schema CSDL (Hội viên, Gói tập, Thiết bị) | Lê Lữ Hoài Trọng, Nguyễn Duy Thiện | 20/09/2026 | SQL Server, Entity Framework Core |
| Xây dựng chức năng xác thực & phân quyền (JWT) | Lê Lữ Hoài Trọng | 23/09/2026 | C#, ASP.NET Core Web API, JWT |
| Xây dựng API quản lý Gói tập & Thiết bị (CRUD) | Nguyễn Duy Thiện | 25/09/2026 | C#, ASP.NET Core Web API |
| Xây dựng API quản lý Hội viên (CRUD) | Lê Lữ Hoài Trọng | 27/09/2026 | C#, ASP.NET Core Web API |
| Xây dựng UI bộ khung Admin & Quản lý Gói tập, Thiết bị | Nguyễn Duy Thiện | 28/09/2026 | ReactJS, |
| Xây dựng UI Quản lý Hội viên & Phân trang/Tìm kiếm | Lê Lữ Hoài Trọng | 30/09/2026 | ReactJS, |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Thiết kế CSDL ban đầu chưa bao quát hết mối quan hệ phức tạp (Hội viên mua nhiều gói tập cùng lúc, bảo lưu gói), có thể phải migrate lại DB về sau.

- Biện pháp: Review kỹ ERD (Entity Relationship Diagram) với cả nhóm, đảm bảo tách rõ bảng MembershipPackage và bảng mapping Member_Package_Subscription trước khi code.

- Rủi ro: Tích hợp xác thực JWT trên nền tảng .NET Core với React có thể gặp lỗi CORS.

- Biện pháp: Cấu hình chuẩn policy CORS ở tầng middleware của ASP.NET Core ngay từ đầu dự án.

## 5. Sprint Planning Update

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có — đây là kế hoạch sprint ban đầu, chưa triển khai.

- Lý do cập nhật: Không áp dụng.

# SPRINT PLANNING – SP-02

| Mã sprint | SP-02 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 01/10/2026 |
| Thời gian kết thúc | 14/10/2026 |

## 1. Mục tiêu Sprint

- Mở rộng luồng quản lý nhân sự và dịch vụ nâng cao: Hoàn thiện chức năng quản lý hồ sơ Huấn luyện viên (PT), lên lịch Lớp học (Yoga, Aerobic) và thiết lập chính sách giới hạn giờ tập cho các Gói tập đặc biệt.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-06 | Quản lý hồ sơ Huấn luyện viên cá nhân - PT (Tạo, Sửa) | Cao | 5 | Lê Lữ Hoài Trọng | To Do |
| US-07 | Tạo và quản lý lịch Lớp học (Thời gian, Sức chứa) | Cao | 5 | Nguyễn Duy Thiện | To Do |
| US-08 | Thiết lập chính sách giới hạn khung giờ cho Gói tập (Off-peak) | Trung bình | 3 | Lê Lữ Hoài Trọng | To Do |
| US-09 | Duyệt danh sách PT và Lớp học (Giao diện Lễ tân) | Trung bình | 3 | Nguyễn Duy Thiện | To Do |
| US-10 | Phân công PT phụ trách Lớp học / Hội viên | Thấp | 2 | Lê Lữ Hoài Trọng | To Do |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Cập nhật DB cho PT, Lớp học & Ràng buộc thời gian | Lê Lữ Hoài Trọng | 03/10/2026 | SQL Server, EF Core Migrations |
| Xây dựng API Quản lý PT & Phân công PT | Lê Lữ Hoài Trọng | 07/10/2026 | C#, ASP.NET Core Web API |
| Xây dựng API Quản lý Lớp học & Sức chứa | Nguyễn Duy Thiện | 08/10/2026 | C#, ASP.NET Core Web API |
| Xây dựng middleware kiểm tra logic giới hạn giờ tập | Lê Lữ Hoài Trọng | 10/10/2026 | C#, ASP.NET Core Filters |
| Xây dựng UI lịch Lớp học (Calendar view) | Nguyễn Duy Thiện | 12/10/2026 | ReactJS, TailwindCSS, FullCalendar |
| Tích hợp & Kiểm thử luồng Nhân sự/Lớp học | Lê Lữ Hoài Trọng, Nguyễn Duy Thiện | 14/10/2026 | Postman, Swagger UI |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Xử lý xung đột lịch (PT bị trùng ca, lớp học quá tải sức chứa) logic khá phức tạp ở backend.

- Biện pháp: Viết các service kiểm tra condition kỹ lưỡng trong ASP.NET Core trước khi insert/update, đảm bảo block các request trùng lịch ở tầng API.

## 5. Sprint Planning Update

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có — đây là kế hoạch sprint ban đầu, chưa triển khai.

- Lý do cập nhật: Không áp dụng.

# SPRINT PLANNING – SP-03

| Mã sprint | SP-03 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 15/10/2026 |
| Thời gian kết thúc | 28/10/2026 |

## 1. Mục tiêu Sprint

- Tập trung vào luồng vận hành cốt lõi tại quầy: Đăng ký thanh toán gói tập cho khách hàng và xử lý nghiệp vụ Check-in/Check-out ra vào cổng bằng mã QR.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-11 | Đăng ký mua Gói tập / Thuê PT cho Hội viên | Cao | 8 | Lê Lữ Hoài Trọng | To Do |
| US-12 | Gia hạn Gói tập đang sử dụng | Cao | 5 | Nguyễn Duy Thiện | To Do |
| US-13 | Check-in qua cổng bằng mã QR/Barcode cá nhân | Cao | 5 | Lê Lữ Hoài Trọng | To Do |
| US-14 | Xử lý từ chối Check-in (Hết hạn, Sai khung giờ) | Trung bình | 3 | Nguyễn Duy Thiện | To Do |
| US-15 | Xem lịch sử thanh toán tại quầy Lễ tân | Thấp | 2 | Nguyễn Duy Thiện | To Do |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng API Giao dịch (Tính ngày hết hạn, Cộng dồn bảo lưu) | Lê Lữ Hoài Trọng | 18/10/2026 | C#, ASP.NET Core Web API |
| Thiết kế UI Đăng ký / POS tại quầy cho Lễ tân | Nguyễn Duy Thiện | 20/10/2026 | ReactJS, TailwindCSS |
| Tích hợp thư viện tạo và quét mã QR Code | Lê Lữ Hoài Trọng | 22/10/2026 | React-QR-Reader, C# QRCoder |
| Xây dựng API Check-in/Check-out (Validate quyền hợp lệ) | Nguyễn Duy Thiện | 25/10/2026 | C#, ASP.NET Core Web API |
| Xây dựng UI cảnh báo Check-in (Màn hình cửa ra vào) | Nguyễn Duy Thiện | 27/10/2026 | ReactJS, TailwindCSS |
| Kiểm thử luồng Đăng ký -> Quét QR Check-in | Lê Lữ Hoài Trọng | 28/10/2026 | Postman, Unit Test (xUnit) |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Thuật toán tính ngày hết hạn gói tập dễ bị sai lệch khi khách hàng mua đứt quãng hoặc mua cộng dồn nhiều tháng.

- Biện pháp: Áp dụng transaction trong SQL Server khi update subscription, test kỹ các ranh giới ngày tháng (cuối tháng, năm nhuận) ở Backend.

## 5. Sprint Planning Update

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có.

- Lý do cập nhật: Không áp dụng.

# SPRINT PLANNING – SP-04

| Mã sprint | SP-04 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 29/10/2026 |
| Thời gian kết thúc | 11/11/2026 |

## 1. Mục tiêu Sprint

- Xây dựng Cổng thông tin (User Portal) cho Hội viên: Cho phép hội viên tự theo dõi lịch sử, đăng ký lớp học trực tuyến và quản lý tiến độ chỉ số cơ thể.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-16 | Trang chủ User: Xem Gói tập, Lớp học, Hồ sơ PT | Trung bình | 3 | Nguyễn Duy Thiện | To Do |
| US-17 | Xem lịch sử Check-in và Lịch sử thanh toán cá nhân | Trung bình | 3 | Lê Lữ Hoài Trọng | To Do |
| US-18 | Đăng ký tham gia Lớp học (Booking) qua Web | Cao | 5 | Lê Lữ Hoài Trọng | To Do |
| US-19 | Nhập liệu & Theo dõi tiến độ chỉ số cơ thể (BMI, cân nặng) | Trung bình | 3 | Nguyễn Duy Thiện | To Do |
| US-20 | Nhận thông báo nhắc nhở (Gói tập sắp hết hạn, Lịch tập) | Thấp | 2 | Lê Lữ Hoài Trọng | To Do |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng UI User Portal (Trang chủ, Lịch sử) | Nguyễn Duy Thiện | 02/11/2026 | ReactJS, TailwindCSS |
| Xây dựng API trích xuất lịch sử cá nhân (Dựa theo token) | Lê Lữ Hoài Trọng | 04/11/2026 | C#, ASP.NET Core Web API |
| Xây dựng luồng Đăng ký Booking lớp học (Giới hạn chỗ) | Lê Lữ Hoài Trọng | 06/11/2026 | C#, ASP.NET Core, SQL Server |
| Thiết kế form nhập chỉ số & Vẽ biểu đồ tiến độ cơ thể | Nguyễn Duy Thiện | 08/11/2026 | ReactJS, Chart.js / Recharts |
| Tích hợp hệ thống thông báo nội bộ (Notification) | Lê Lữ Hoài Trọng | 10/11/2026 | ASP.NET Core SignalR |
| Hoàn thiện & Fix bug hiển thị phía User | Nguyễn Duy Thiện | 11/11/2026 | ReactJS |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Tính năng booking lớp học gặp tình trạng Race Condition (nhiều người book cùng lúc khi lớp chỉ còn 1 chỗ trống).

- Biện pháp: Sử dụng cơ chế khóa (Concurrency Control) trong Entity Framework hoặc lock table trên SQL Server khi xử lý transaction booking.

## 5. Sprint Planning Update

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có.

- Lý do cập nhật: Không áp dụng.

# SPRINT PLANNING – SP-05

| Mã sprint | SP-05 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 12/11/2026 |
| Thời gian kết thúc | 25/11/2026 |

## 1. Mục tiêu Sprint

- Hoàn thiện tính năng tương tác (Đánh giá) và xây dựng hệ thống Báo cáo/Thống kê (Dashboard) cho ban quản lý. Thực hiện kiểm thử toàn hệ thống.

## 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-21 | Đánh giá & Bình luận chất lượng PT / Lớp học (Rating) | Trung bình | 3 | Nguyễn Duy Thiện | To Do |
| US-22 | Kiểm duyệt nội dung đánh giá (Ẩn/Xóa bình luận spam) | Trung bình | 3 | Lê Lữ Hoài Trọng | To Do |
| US-23 | Xem Dashboard Thống kê doanh thu theo tháng/gói tập | Cao | 5 | Lê Lữ Hoài Trọng | To Do |
| US-24 | Xem Thống kê mật độ phòng tập (Lượt Check-in realtime) | Cao | 5 | Nguyễn Duy Thiện | To Do |
| US-25 | Xem Báo cáo tỷ lệ giữ chân khách hàng (Gia hạn) | Thấp | 2 | Lê Lữ Hoài Trọng | To Do |

## 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng UI Đánh giá (Sao) & API lưu bình luận | Nguyễn Duy Thiện | 14/11/2026 | ReactJS, ASP.NET Core |
| Xây dựng UI Kiểm duyệt cho Admin | Lê Lữ Hoài Trọng | 15/11/2026 | ReactJS, TailwindCSS |
| Viết Query SQL tổng hợp Thống kê doanh thu & mật độ | Lê Lữ Hoài Trọng | 18/11/2026 | SQL Server (Group By, Aggregate) |
| Xây dựng Dashboard UI vẽ biểu đồ thống kê cho Quản lý | Nguyễn Duy Thiện | 21/11/2026 | ReactJS, Recharts |
| Chạy tích hợp toàn hệ thống (UAT) | Lê Lữ Hoài Trọng, Nguyễn Duy Thiện | 23/11/2026 | Bịch test case tổng hợp |
| Đóng gói sản phẩm, sửa lỗi UI/UX cuối cùng | Lê Lữ Hoài Trọng, Nguyễn Duy Thiện | 25/11/2026 | IIS / Docker (Tùy chọn) |

## 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro: Truy vấn thống kê trên tập dữ liệu Check-in/Giao dịch lớn có thể gây chậm hệ thống (Bottleneck).

- Biện pháp: Tối ưu hóa Index trên các cột CreatedAt, PackageId trong SQL Server. Phân trang dữ liệu thống kê nếu cần thiết.

- Rủi ro: Trễ tiến độ kiểm thử toàn hệ thống do dồn task vào những ngày cuối.

- Biện pháp: Cross-check (kiểm tra chéo) các module tĩnh trước, để dành những ngày cuối chỉ test luồng tích hợp Đăng ký -> Thanh toán -> Check-in -> Thống kê.

## 5. Sprint Planning Update

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Không có.

- Lý do cập nhật: Không áp dụng.